Planning du Sprint 5 (Version Finale — 100% CdC MEF)
Assurances & Sinistres, Visites & Réforme, Budget & Prévisions, Infractions, Sécurité & Notifications (10/08 – 14/08)

# 1. Informations Générales

| Sprint | Sprint 5 (Sprint Final de Clôture du Périmètre Functional CdC) |
| --- | --- |
| Période prévisionnelle | 10/08/2026 au 14/08/2026 (5 jours ouvrés) |
| Score de Conformité CdC | 100% des exigences fonctionnelles et techniques du Cahier des Charges MEF couvertes. |
| Objectif Principal | Finaliser les modules d'Assurances, Sinistres, Infractions/PV, Visites Techniques, Taxes, Procédure de Réforme des véhicules, Prévisions de consommation de carburant, Suivi Budgétaire Analytique, Sécurité RBAC/Audit, Service d'Alertes Email (JavaMailSender) et GED Sécurisée. |

# 2. Contenu du Sprint 5

## 2.1. Fonctionnalités Prévues (Backlog 100% CdC MEF)

• 1. Assurances, Traitement des Sinistres & Infractions Routières (PV/Amendes)

- Assurances : Suivi des contrats d'assurance, polices, compagnies (AXA, RMA, Wafa), garanties (tous risques, tiers, vol), primes, franchises et alertes J-30 avant expiration.

- Sinistres : Déclaration des accidents (date, lieu, conducteur, tiers impliqués, constats, photos, dommages), expertises d'assurance, indemnisations et clôture du dossier.

- Infractions & Contraventions (CdC Section 4 & 9) : Saisie des PV/amendes radar rattachés aux véhicules et aux conducteurs lors de leurs missions, suivi des paiements et régularisation.

• 2. Visites Techniques, Taxes Automobiles & Workflow de Réforme des Véhicules

- Visites Techniques & Taxes : Contrôles réglementaires, PV de visite (favorable, contre-visite sous 15j), vignettes automobiles et suivi des statuts (payé, exonéré, en retard).

- Procédure de Réforme & Sortie d'Inventaire (CdC Section 6.4 & 7.1) : Workflow de déclassement des véhicules vétustes/réformés (EN_COURS_DE_REFORME, REFORME, VENDU), attachement du PV de commission de réforme et sortie formelle de l'inventaire actif du MEF.

• 3. Suivi Budgétaire Analytique & Moteur de Prévisions Carburant

- Gestion Budgétaire MEF : Allocation annuelle par Direction/Service et nature de dépense (Carburant, Assurance, Entretien, Réparation, Taxes, Visites), suivi Prévu vs Engagé vs Réalisé vs Restant.

- Prévisions de Consommation Carburant (CdC Section 10) : Calcul automatique des besoins futurs (Quantité Prévue = km_prévu × conso_moyenne / 100 ; Montant Prévu = Quantité × Prix_prévu) par Direction et par mois.

• 4. Administration RBAC, Audit Logs, NotificationService (Email) & GED Sécurisée

- Sécurité & Enums Harmonises : Rôles RBAC (Admin, Gestionnaire Central/Local, Financier, Conducteur) et harmonisation de l'Enum StatutVehicule (DISPONIBLE, AFFECTE, RESERVE, IMMOBILISE, EN_ENTRETIEN, EN_REPARATION, ACCIDENTE, EN_COURS_DE_REFORME, REFORME, VENDU, RESTITUE, ARCHIVE).

- Moteur de Notifications Multi-canaux (CdC Section 21) : Configuration de JavaMailSender (SMTP) pour l'envoi automatique de courriels d'alerte (Assurance J-30, Contrôle technique, Permis expirant, Dépassement budget).

- GED Sécurisée & Audit Logs : Stockage sécurisé sur disque avec validation MIME (PDF, PNG, JPG), prévisualisation native React et journalisation immutable des actions sensibles (AuditLog).

## 2.2. Priorisation MoSCoW & Règles de Gestion Métier

📌 Must Have (Impératif) : Assurances, Sinistres, Visites Techniques/Contre-visites, Taxes, Procédure de Réforme, Sécurité RBAC/Audit & Notifications Email (JavaMailSender).

📌 Should Have (Essentiel) : Suivi Budgétaire analytique, Moteur de Prévision Carburant, Gestion des Infractions/PV & GED Sécurisée.

📌 Could Have (Optionnel) : Prévisualisation native des fichiers Word/Excel complexes dans le navigateur web.

✔ RG01 — Une déclaration de sinistre ou le passage en réforme passe automatiquement le véhicule aux statuts ACCIDENTE, EN_REPARATION ou EN_COURS_DE_REFORME et alerte le Gestionnaire Central.

✔ RG02 — Aucun véhicule ne peut être affecté sans contrat d'assurance actif ; un blocage strict et une notification email SMTP sont émis à J-30 avant expiration.

✔ RG03 — Un résultat de visite technique CONTRE_VISITE_OBLIGATOIRE génère automatiquement un ordre de réparation sous 15 jours.

✔ RG04 — Toute réforme de véhicule exige le téléversement obligatoire du Procès-Verbal de la Commission de Réforme avant validation finale.

✔ RG05 — Toute action de création, modification ou suppression sur des données budgétaires ou administratives est journalisée de façon immutable dans AuditLog.

# 3. Livrables Attendus (Périmètre Final)

✔ Base de Données PostgreSQL : Entités JPA Assurance, Sinistre, Infraction, VisiteTechnique, TaxeAutomobile, ReframeVehicule, PrevisionCarburant, BudgetDirection, Utilisateur, Role, DocumentGED et AuditLog avec migration Liquibase/Flyway de Enum StatutVehicule.

✔ Repositories & Services Java : Services métiers incluant NotificationService (JavaMailSender), PrevisionCarburantService, ReframeService, InfractionService, BudgetService, AuditLogService, DocumentGEDService.

✔ Contrôleurs REST & API Swagger UI : Endpoints sécurisés /api/assurances, /api/sinistres, /api/infractions, /api/visites-techniques, /api/reformes, /api/previsions-carburant, /api/budgets, /api/users, /api/notifications et /api/documents.

✔ Frontend React : Vues /assurances, /sinistres, /infractions, /visites-techniques, /reforme, /previsions, /budget, /administration et viewer /documents.

✔ Démonstration & Recette Finale Complète : Vendredi 14 août 2026 à 11h30 (Couverture 100% Cahier des Charges MEF).