Planning du Sprint 7 - Suivi Budgétaire & Tableaux de Bord

États Financiers, Indicateurs Clés (KPIs) & Alertes de Pilotage

1. Informations Générales du Sprint 7

Sprint : Sprint 7 (Module de Controle Budgétaire Analytique & Dashboards Décisionnels MEF)

Période prévisionnelle : 24/08/2026 au 29/08/2026

Objectif Principal : Mettre en oeuvre le module de contrôle budgétaire analytique, les états financiers consolidés MEF, les tableaux de bord décisionnels multi-niveaux (Direction Générale, Responsable Financier, Chef de Parc) et les indicateurs clés de performance (TCO, MAD/km, Taux d'immobilisation).

2. Contenu Détaillé du Sprint 7

2.1. Backlog Fonctionnel (100% Cahier des Charges MEF)

- Suivi Budgétaire Analytique & Engagements Financiers (CdC Section 19) :
- Allocation budgétaire annuelle et ventilation par Direction MEF, Service et Centre de Coût.
- Imputation analytique par nature de dépense : Carburant, Maintenance, Assurances, Taxes/Vignettes, Visites Techniques, Sinistres.
- Suivi de la chaîne budgétaire : Crédits Alloués -> Engagements -> Liquidations -> Paiements / Restant Disponible.
- Détection des dérives et alerte automatique à 80% et 95% de consommation d'enveloppe.

- États Financiers & Consolidation des Coûts (CdC Section 20) :
- Rapport financier consolidé par véhicule, par type de motorisation (Diesel, Essence, Hybride) et par région.
- Calcul dynamique du TCO (Total Cost of Ownership = Acquisition/Leasing + Carburant + Maintenance + Assurance + Taxes + Reparations).
- Ventilation du Coût Régulier au Kilomètre (MAD/km) et rentabilité opérationnelle du parc.

- Tableaux de Bord Exécutifs & KPIs de Pilotage (CdC Section 23) :
- Dashboard Direction Générale : Vues synthétiques financières, TCO global, Taux de disponibilité flotte, Taux d'immobilisation, Top 10 véhicules les plus coûteux.
- Dashboard Responsable Financier : Variance budgétaire (Prévu vs Réalisé), consommations carburant vs plafonds cartes dotation, coût moyen des révisions par prestataire.
- Dashboard Chef de Parc : Graphiques d'évolution mensuelle, alertes actives, révisions préventives dues sous 30 jours, état des habilitations conducteurs.

- Alertes de Pilotage, Exportations & Reporting Décisionnel (CdC Section 21 & 24) :
- Alertes de pilotage stratégique (Surconsommation anormale, Dépassement budgétaire imminents, Anomalie de facturation garage).
- Moteur d'exportation décisionnel multi-formats : Rapports financiers Excel (.xlsx via Apache POI) enrichis avec graphiques et tableaux croisés dynamiques, et Rapports PDF exécutifs (via OpenPDF) scellés avec en-tête Royaume du Maroc - MEF.

2.2. Priorisation MoSCoW & Règles de Gestion Métier Strictes

MoSCoW - Must Have (Priorité 1 — Impératif) : Suivi des Engagements Budgétaires (Prévu/Engagé/Réalisé), Calcul du TCO Global et MAD/km, Tableau de Bord Financier & Exportation Excel/PDF.

MoSCoW - Should Have (Priorité 2 — Essentiel) : Alertes de dépassement budgétaire à 80% et 95%, Graphiques décisionnels interactifs (Recharts) par Direction MEF.

MoSCoW - Could Have (Priorité 3 — Optionnel) : Simulation budgétaire prédictive pour l'exercice fiscal N+1.

Règles de Gestion Métier Applicables :

- RG01 — Verrouillage d'Engagement Budgétaire : Aucun engagement de dépense (ordre de réparation, commande carte carburant) ne peut être validé si le montant Restant disponible sur l'enveloppe budgétaire de la Direction est inférieur au montant estimé.

- RG02 — Calcul Automatique et Instantané du TCO : Le TCO d'un véhicule est recalculé en temps réel à chaque nouvel enregistrement de facture (carburant, maintenance, assurance, taxe, sinistre).

- RG03 — Seuil d'Alerte Budgétaire (80% & 95%) : Un courriel automatique SMTP et une alerte In-App sont émis au Responsable Financier dès que les crédits engagés atteignent 80% puis 95% du budget annuel.

- RG04 — Non-Rétroactivité et Clôture d'Exercice : Les exercices budgétaires clôturés (Année N-1) sont verrouillés en lecture seule et ne peuvent plus recevoir de nouvelles imputations.

- RG05 — Consolidation Multi-Directions MEF : Les rapports financiers agrègent automatiquement les dépenses de l'ensemble des Directions Régionales sous la Direction Centrale du MEF.

3. Livrables Attendus du Sprint 7

Base de Données PostgreSQL / H2 : Entités JPA BudgetAnalytique, LigneEngagee, ExerciceBudgetaire, RapportFinancier, KpiFlotte.

Services & Logic Métier Java : Services Spring Boot BudgetAnalytiqueService, TcoCalculatorService, DashboardFinanceService, ExportExcelService avec calculs TCO et formules POI.

Endpoints API REST & Swagger UI : Controllers sécurisés /api/budget-analytique, /api/etats-financiers, /api/dashboards/finance et /api/reports/tco.

Interface Frontend React : Vues /budget-analytique (suivi des crédits), /dashboard-financier (graphiques & KPIs), /etats-financiers (tableaux consolidés) et modales d'exportation.

Démonstration & Validation Finale : Vendredi 28 août 2026 à 11h30 (Couverture 100% du Cahier des Charges MEF).